## 1. Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

### 1.1. Hạn chế của Waterfall

Waterfall là mô hình phát triển phần mềm theo từng giai đoạn tuần tự, thường yêu cầu xác định yêu cầu và lập kế hoạch trước khi triển khai.

Đối với dự án GreenMart, mô hình Waterfall gặp các khó khăn sau:

- Khó thay đổi yêu cầu: GreenMart đang chuyển sang bán hàng đa kênh nên có thể phát sinh nhu cầu mới trong quá trình phát triển.

- Phản hồi khách hàng chậm: Khách hàng chỉ được xem sản phẩm vào cuối dự án, khiến các vấn đề được phát hiện muộn.

- Chi phí sửa lỗi cao: Khi yêu cầu thay đổi, đội có thể phải sửa lại thiết kế, mã nguồn và tài liệu đã hoàn thành.

- Nguy cơ sản phẩm không phù hợp: Sản phẩm cuối cùng có thể không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

### 1.2. Agile khắc phục như thế nào?

Agile chia quá trình phát triển thành các vòng lặp ngắn, liên tục tạo ra sản phẩm có thể kiểm tra và nhận phản hồi từ khách hàng.

- Chia công việc thành các Sprint có thời gian cố định.

- Ưu tiên những tính năng mang lại giá trị cao cho GreenMart.

- Trình diễn sản phẩm sau mỗi Sprint để khách hàng phản hồi.

- Điều chỉnh thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế.

- Phát hiện lỗi sớm, giảm công sức sửa chữa về sau.

### 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart nên sử dụng Agile vì yêu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi trong quá trình triển khai. Agile giúp đội phát triển linh hoạt, nhận phản hồi thường xuyên và tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn so với việc chốt toàn bộ yêu cầu ngay từ đầu theo Waterfall.

2. Điều chỉnh cách làm việc theo 4 giá trị Agile Manifesto

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ. | Tổ chức Daily Scrum hằng ngày trong 15 phút; trao đổi trực tiếp khi cần giải quyết vấn đề và vẫn sử dụng phần mềm để cập nhật công việc. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Phát triển từng phần chức năng có thể chạy được, trình diễn sau mỗi Sprint và chỉ viết tài liệu cần thiết để phát triển, kiểm thử, vận hành. |
| Bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Product Owner thường xuyên trao đổi với GreenMart, tiếp nhận phản hồi và cập nhật thứ tự ưu tiên của Product Backlog mà không phải chờ phê duyệt kéo dài cho mọi thay đổi. |
| Khi thực tế khác kế hoạch, đội vẫn làm theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản hồi với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch. | Đánh giá tình hình qua từng Sprint, điều chỉnh kế hoạch và thứ tự ưu tiên dựa trên dữ liệu thực tế, phản hồi khách hàng. |

3. Khung Scrum cho dự án GreenMart

### 3.1. Lựa chọn độ dài Sprint

Đội lựa chọn Sprint cố định 2 tuần.

Lý do:

- Đủ thời gian để phân tích, lập trình, kiểm thử và tích hợp một nhóm tính năng nhỏ.

- Khách hàng không phải chờ quá lâu mới được xem kết quả.

- Phù hợp với đội có 6 thành viên, gồm 1 Product Owner, 1 Scrum Master và 4 người phát triển sản phẩm.

Sprint 2 tuần được áp dụng nhất quán trong 6 tuần đầu, tương ứng 3 Sprint.

### 3.3. Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum cung cấp một khung làm việc rõ ràng gồm vai trò, sự kiện và tạo tác, giúp đội tổ chức các vòng phát triển ngắn, kiểm tra kết quả thường xuyên và thích nghi với thay đổi. Đây là lựa chọn phù hợp hơn cho GreenMart vì yêu cầu có thể thay đổi khi triển khai bán hàng đa kênh.

4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Quyền quyết định | Không có quyền quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Quyết định mục tiêu sản phẩm, quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog, làm rõ yêu cầu với GreenMart. | Không tự áp đặt cách lập trình, không tự quyết định toàn bộ cách tổ chức công việc kỹ thuật của Developers. |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Quyết định cách hỗ trợ Scrum được hiểu và áp dụng đúng, hướng dẫn các sự kiện, hỗ trợ loại bỏ trở ngại. | Không tự giao việc hoặc ra lệnh cho Developers, không tự quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog thay PO. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Cùng quyết định cách thực hiện Sprint Backlog, phân chia công việc, lựa chọn giải pháp kỹ thuật và bảo đảm chất lượng theo Definition of Done. | Không tự ý thay đổi Sprint Goal hoặc tự cam kết thay PO về thứ tự ưu tiên sản phẩm. |

## 5. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

### 5.1. Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục | Nội dung | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo tên, mã sản phẩm; hiển thị kết quả. | Rất cao |
| 2 | Danh sách sản phẩm | Hiển thị tên, giá, hình ảnh và tình trạng hàng. | Rất cao |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm. | Cao |
| 4 | Đặt hàng online | Nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. | Cao |
| 5 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán phù hợp. | Cao |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Xem trạng thái và thông tin đơn hàng. | Trung bình |
| 7 | Quản lý tồn kho | Kiểm tra số lượng hàng để hạn chế đặt hàng vượt tồn. | Trung bình |
| 8 | Kiểm thử và bảo mật | Kiểm thử luồng mua hàng, xác thực dữ liệu và bảo vệ thông tin. | Xuyên suốt |

### 5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Sprint 1 diễn ra trong tuần 1–2.

Sprint Goal: Xây dựng được phiên bản đầu tiên cho phép người dùng xem và tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống GreenMart.

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Cuối Sprint 1, đội kỳ vọng có:

- Giao diện danh sách sản phẩm hoạt động.

- API trả về danh sách sản phẩm.

- Chức năng tìm kiếm theo tên hoặc mã sản phẩm.

- Kết quả tìm kiếm chính xác theo tiêu chí chấp nhận.

- Các chức năng đã hoàn thành được kiểm thử và tích hợp.

- Có thể trình diễn trực tiếp cho GreenMart trong Sprint Review.

5.4. Lịch 5 sự kiện trong một Sprint

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Thứ Hai, tuần 1 | Cả đội xác định vì sao Sprint có giá trị, Sprint Goal, các hạng mục được chọn và kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Hằng ngày làm việc, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ hướng đến Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Thứ Sáu, tuần 2 | Trình diễn Increment, lấy phản hồi GreenMart và thảo luận các thay đổi tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, cuối tuần 2 | Cả đội đánh giá cách phối hợp, quy trình, công cụ và chọn cải tiến cụ thể cho Sprint sau. |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Khung thời gian cố định chứa các hoạt động phát triển, kiểm thử, tích hợp và các sự kiện Scrum. |

## 6. Xử lý tình huống thay đổi

### Tình huống 1: Giữa Sprint, GreenMart muốn ưu tiên đặt hàng online trước

Cách xử lý:

- Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu: Long trao đổi với GreenMart để hiểu lý do, giá trị kinh doanh, mức độ khẩn cấp và tiêu chí chấp nhận của chức năng đặt hàng online.

- Đánh giá tác động: Long cùng Developers xem xét sự phụ thuộc kỹ thuật, dữ liệu sản phẩm, giỏ hàng, tồn kho và khả năng hoàn thành Sprint Goal hiện tại.

- Cập nhật Product Backlog: Long sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để đặt hàng online lên cao hơn nếu mang lại giá trị lớn hơn. Không cần chờ kết thúc dự án mới cập nhật.

- Bảo vệ Sprint Goal: Developers và PO trao đổi để xác định cách điều chỉnh phạm vi công việc mà không làm mất mục tiêu Sprint. Có thể đưa công việc chuẩn bị cho đặt hàng vào Sprint hiện tại nếu phù hợp và vẫn giữ được Sprint Goal.

- Lập kế hoạch thực hiện: Nếu đặt hàng online quá lớn hoặc không phù hợp với Sprint Goal hiện tại, đội sẽ ưu tiên triển khai ở Sprint tiếp theo. Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, chỉ PO mới có quyền hủy Sprint theo Scrum Guide; PO cần tham khảo các bên liên quan trước khi quyết định.

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Cách xử lý:

- Trung thực khi trình diễn: Đội chỉ trình diễn những phần hoạt động thực tế và thông báo rõ tính năng nào chưa hoàn thành.

- Không tuyên bố tính năng chưa xong là Increment hoàn thành: Nếu chưa đáp ứng Definition of Done, tính năng đó không được xem là hoàn thành.

- Tiếp nhận phản hồi: Long ghi nhận ý kiến của GreenMart và trao đổi về giá trị, tiêu chí chấp nhận của tính năng.

- Cập nhật Product Backlog: Hạng mục chưa hoàn thành được xem xét và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên; không mặc định tự động chuyển nguyên trạng sang Sprint sau.

- Cải tiến trong Retrospective: Cả đội tìm nguyên nhân như ước lượng chưa sát, thiếu tiêu chí kiểm thử, phụ thuộc kỹ thuật hoặc tích hợp quá muộn, sau đó đề xuất biện pháp khắc phục.